Informacja o stanie realizacji bieżących oraz planowanych w 2024 r. 
zadań inwestycyjnych w powiatowej infrastrukturze drogowej

W bieżącym roku realizowano następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 R Iwla – Polany – Huta Polańska – zadanie rozpoczęte w 2022 r., zakończono w bieżącym roku. Przebudowano drogę na odcinku 5893 m, wybudowano chodnik 503 m, całość zadania kosztowała 12.197.206,75, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 9.452.500,00 i Funduszu Leśnego: 200.000

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2111R Rymanów – Sieniawa – Głębokie, przebudowano drogę ok. 3100 mb poprzez poszerzenie jezdni i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowę chodnika z kostki betonowej około 1000 mb, odcinkowo utwardzono pobocze na szerokości 1 mb z linią krawędziową od skrzyżowania z drogą gminną w Sieniawie do miejscowości Głębokie około 2000 mb. Na całym odcinku drogi wybudowano kanał technologiczny. Wartość inwestycji to ponad 6,5  mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota ponad 3,3 mln zł. Zadanie zakończono.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska – Czeremcha (Granica Państwa) -

Prace rozpoczęły się w 2022 roku i zakończono w bieżącym.  Zakres robót obejmował m.in. budowę chodnika o długości 500 mb, wykonano nową nawierzchnie o łącznej długości 2564 mb, przejście dla pieszych oraz zmodernizowano istniejące. Wartość zadania to kwota 4 mln 977 tys. zł z  czego  dotacja z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2 303 432,00 zł, a dofinansowanie z Funduszu Leśnego 200 tys. zł.

- Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Dukla, Łączna wartość inwestycji: 1 977 221 zł, Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 918 174 zł. Inwestycja obejmowała cztery zadania, które zostały zakończone:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w km 5+550-5+832 w miejscowości Targowiska. Wykonano m.in. budowę chodnika w 168m,  nowe przejście dla pieszych z montażem znaków aktywnych oraz oświetleniem przejścia lampami z własnym zasilaniem, wykonano umocnienia skarpy 60 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w km 4+140 – 4+564 w Głowience, gdzie wybudowano chodnik na całej długości odcinka (424mb) o szerokości 1,5 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1999R Dukla – Lubatowa w km 0+720 - 1+090 w miejscowości Cergowa. 
Zadanie obejmowało  wykonanie utwardzonego pobocza z masy bitumicznej o szerokości 1,5m na całej długości odcinka (370mb).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka Górna w miejscowości Miejsce Piastowe w km 0+469 - 0+700 oraz w km 0+800 - 1+130. Prace polegały na  wzmocnieniu nawierzchni na odcinku  231mb oraz  wykonaniu utwardzonego pobocza z masy bitumicznej o szerokości 1 m o łącznej długości około 450mb oraz poszerzeniu jezdni na odcinku 120 m.

- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Krośnieńskim poprzez przebudowę dróg powiatowych. Zadanie będzie odebrane na początku grudnia, Wykonawca informuje o zakończeniu prac. 
W ramach inwestycji zostało przebudowane 8 dróg:

- nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno polegająca na budowie chodnika w m. Dobieszyn w km 4 + 100 – 5 + 377 tj. 1277 m.

- nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie polegająca na przebudowie odcinka drogi w km 2 + 790 – 5 + 442 obejmuje: poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni na całym odcinku długości 2 652 mb, w m. Chlebna i m. Piotrówka,

- nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec – Zręcin polegającej na budowie chodnika z kostki brukowej betonowej w m. Żarnowiec w km 1+830 do km 2+055 (strona prawa); budowie utwardzonego pobocza o szerokości 1 m z masy bitumicznej w km 1+830 do km 2+055 (lewa strona);

- nr 1963R Korczyna - Sporne polegająca na budowie ciągu pieszego w km 0+000 – 0+990 wraz z odwodnieniem w miejscowości Korczyna,

- nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z podbudową i odwodnieniem w km 0+000 – 1+530 w m. Chlebna i m. Piotrówka;

- nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne polegająca na przebudowie mostu na przepust w km 1 + 189,85 (ul. Akacjowa) na potoku Burkot w m. Korczyna;

- nr 1992R Kobylany – Wietrzno polegającej na budowie utwardzonego pobocza z masy bitumicznej w m. Kobylany w km 0+180 do km 0+695, w m. Kobylany i Łęki Dukielskie od km 1+072 do km 1+595, w m. Łęki Dukielskie w km 1+797 do km 2+628;

- nr 2010R Milcza - Rymanów polegająca na wykonaniu odcinka chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m w km 0+170 – 0+460 (strona prawa) w m. Zmysłówka, poszerzenie jezdni, odwodnienie, przebudowa istniejących przepustów. 
Wartość inwestycji 13 555 534 zł, wkład własny to kwota  3 200 534 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład  wynosi 10 355 000 zł.

- Przebudowa i rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie wraz z przebudowa tej drogi - wartość inwestycji to prawie 6 mln zł przy dofinansowaniu z  Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wsparciu gminy w wysokości 150 tys. zł. Zadanie zrealizowane.

- Modernizacja drogi powiatowej nr P1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów, przebudowa odcinka drogi ok. 4,1 km. Wartość zadania: 5.801.901 zł,  dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 67,63%, zadanie w trakcie realizacji do 30 marca 2024.

REMONTY:

  - Remont drogi powiatowej nr 1958R w Szczepańcowej w km od 3+280 do 3+600, tj. 320 m położenie nakładki, wartość robót: 167 967,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

  - Remont drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w km 1+750 do 2+610, 2+905 do 3+815 w m. Rogi, Lubatówka, zadanie w trakcie realizacji, planowany odbiór 5-6 grudnia. Wartość robót: 1.328.792,00, w tym: 797.275,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  - Remont drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka w km 0+990 do 1+555 oraz 1+775 do 2+013 tj. 803 m – nowa nakładka. Wartość zadania: 347 217,87 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

  - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2115R w m. Puławy km 2+000-2+050, Wartość zadania: 31.988,61, zadanie zakończone.

  - Remont drogi powiatowej nr 2111R w Rymanowie w km od 0+000 do 0+243 tj. 243 m – nowa nakładka. Wartość zadania: 233 506,03 zł, zadanie w trakcie realizacji.

- Na etapie przetargu jest zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka w km 2+300 – 2+590 -chcemy jeszcze zrealizować w tym roku.

Zadania do realizacji w 2024 r., są to wszystkie zadania na które Powiat już pozyskał  dofinansowanie na ich realizacje:

- Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej, czyli Budowa drogi publicznej relacji Potok – Jedlicze.

Jesteśmy w trakcie przetargu, otwarto oferty z czego najniższa to kwota 62.841.672,30 zł zadanie będzie realizowane przez okres 16 miesięcy od podpisania umowy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych –  Polski Ład - 98%.

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego, która obejmie następujące drogi:

- Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz tj. rozbudowa drogi na odcinku 2540 m w m. Rogi, Iwonicz, kompleksowa przebudowa drogi, 6 m szerokości, ciąg pieszy o nawierzchni bitumicznej.

- Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów polegająca na przebudowie drogi (nowa nawierzchnia) w km 3+100 – 3+820 tj. 720 m w m. Leśniówka, Faliszówka;

- 2006R Haczów – Bzianka – Besko polegająca na poszerzeniu jezdni oraz budowie ciągu pieszego w m. Bzianka na odcinku ok. 600 mb;

- 1964R Korczyna – Korczyna Zawiśle polegająca na remoncie nawierzchni na odcinku ok. 730 m oraz budowie ciągu pieszego na odcinku ok 990 m w m. Korczyna.

Wartość dofinansowania to kwota 12 350 000 złotych z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy przed przetargiem.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce w miejscowości Draganowa. Zadanie ma na celu przebudowę jezdni, poszerzenie do 5,5 m oraz budowę chodnika na długości 420 m. Na odcinku przedmiotowej drogi zaprojektowano również budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy szkoły wraz z oświetleniem led. Wartość dofinansowania to kwota 980.000,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy przed przetargiem.

- Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie krośnieńskim - obejmuje trzy zadania:

- remont mostu na rzece Bałucianka w ciągu drogi powiatowej Królik Polski – Bałucianka wraz z przebudową dojazdów;

- przebudowę przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy szkole na drodze powiatowej nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w Głowience;

- przebudowę drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin w miejscowości Wróblik Królewski polegającą na budowie przejścia dla pieszych w okolicy mieszkań treningowych PSONI Koło w Rymanów.

Wartość dofinansowania to kwota 2.940.000 złotych z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy przed przetargiem.

- Remont drogi powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia, w m. Krościenko Wyżne na 3 odcinkach łącznie 208 m, remont chodników, przebudowa przejść oraz remont peronu przystankowego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 88.387,00 zł. Przetarg powtórzono.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Bratkówka w km 0+093,20 - 0+365. Całość: 633 410 zł, dotacja z RFRD: 
506 727,00. Jesteśmy po przetargu przed podpisaniem umowy.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 Rogi - Lubatówka - Lubatowa w km 5+970 do 6+630 tj. budowa chodnika 660m w m. Lubatowa (Nawsie). Całość zadania: 1 767 034,48 zł, Dotacja z RFRD: 1 236 924,00. Jesteśmy przed przetargiem.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze - Długie - Żarnowiec w miejscowości Długie od km 1+620 do km 2+175, przebudowa drogi i budowa chodnika tj. 555 m. Całość zadania: 1 325 503,25 zł, Dotacja z RFRD: 
927 852,00. Jesteśmy przed przetargiem.